Entendi perfeitamente o seu objetivo e a abordagem para esta primeira fase do projeto. Vamos focar na criação da plataforma que receberá os dados coletados pelo MetaTrader 5 (MT5) , sem nenhuma responsabilidade inicial com a execução de ordens ou ajuste de parâmetros. O RiskGuardian será responsável por gerenciar os relatórios enviados pelo MT5, enquanto nossa plataforma atuará como um ambiente centralizado para processar e armazenar essas informações.

Se resumirmos, aqui está o escopo desta fase:

- Coleta de Dados do MT5:

  - Receber dados em tempo real (preços, volumes, posições abertas, etc.).

  - Armazenar logs de operações realizadas.

  - Gerenciar relatórios enviados pelo RiskGuardian.

- Plataforma Central:

  - Criar um sistema robusto para receber, processar e armazenar as informações.

  - Garantir integração segura via API do MT5.

  - Implementar dashboards para visualização dos dados.

- Sem Execução de Ordens:

  - Nesta fase, não há necessidade de enviar ou executar ordens automaticamente.

  - O robô no MT5 já está configurado para isso.

- Parâmetros Funcionando:

  - Os parâmetros de trading (stop loss, take profit, volume, etc.) já estão definidos e funcionando corretamente.

### Próximos Passos para Criação da Plataforma

#### 1. Definir Arquitetura

- Backend:

  - Linguagem: Python ou Node.js.

  - Framework: Django (Python) ou Express.js (Node.js).

  - Banco de Dados:

    - PostgreSQL para dados históricos.

    - Redis para cache e dados em tempo real.

- Frontend:

  - Framework: React ou Vue.js.

  - Bibliotecas de Visualização: Chart.js, Plotly ou D3.js para gráficos dinâmicos.

- Integração com MT5:

  - Usar a MetaTrader5 API para comunicação entre a plataforma e o MT5.

  - Configurar endpoints para recebimento de dados e relatórios.

#### 2. Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados será dividido em três componentes principais:

- Dados de Mercado:

  - Tabela market_data:

    - id (chave primária).

    - symbol (ativo negociado).

    - timestamp (horário da coleta).

    - price (preço atual).

    - volume (volume de negociação).

- Logs de Operações:

  - Tabela trade_logs:

    - id (chave primária).

    - order_id (ID da ordem).

    - action (compra/venda).

    - entry_price (preço de entrada).

    - exit_price (preço de saída).

    - profit (lucro/prejuízo).

- Relatórios Gerados pelo RiskGuardian:

  - Tabela risk_reports:

    - id (chave primária).

    - report_date (data do relatório).

    - drawdown (drawdown máximo).

    - exposure (exposição ao risco).

    - recommendations (sugestões para ajustes).

#### 3. Interface da Plataforma

A interface inicial terá as seguintes funcionalidades:

- Dashboard Principal:

  - Resumo geral das operações (número de trades, lucros/prejuízos acumulados, exposição ao risco).

  - Gráficos interativos para visualização de preços e volumes.

- Página de Relatórios:

  - Exibição dos relatórios enviados pelo RiskGuardian.

  - Filtros para análise por período, ativo ou estratégia.

- Monitoramento em Tempo Real:

  - Painel para acompanhar posições abertas, volume de operações e desempenho atual.

  - Alertas automáticos para eventos críticos (ex.: drawdown elevado).

#### 4. Tecnologias Específicas

Para garantir o sucesso da implementação, vamos usar as seguintes tecnologias:

- Backend:

  - Python + MetaTrader5 API: Para coleta de dados e integração com o MT5.

  - FastAPI: Para criar endpoints rápidos e escaláveis.

- Banco de Dados:

  - PostgreSQL: Armazenamento de dados históricos.

  - Redis: Cache para dados em tempo real.

- Frontend:

  - React: Interface moderna e interativa.

  - Chart.js ou Plotly: Gráficos dinâmicos.

- Infraestrutura:

  - DigitalOcean ou AWS: Servidores escaláveis para hospedagem.

  - Docker: Containerização para facilitar o deploy.

#### 5. Cronograma Inicial

##### Fase 1: Configuração do Ambiente (2 semanas)

- Configurar servidor VPS (Windows Server 2022, 6 vCORE, 4GB RAM, 50GB SSD).

- Instalar bibliotecas necessárias (MetaTrader5 API, Python, FastAPI).

- Criar estrutura inicial do banco de dados (PostgreSQL + Redis).

##### Fase 2: Desenvolvimento da Plataforma (4 semanas)

- Backend:

  - Criar endpoints para recebimento de dados do MT5.

  - Desenvolver lógica para processamento e armazenamento.

- Frontend:

  - Criar dashboard principal com métricas-chave.

  - Implementar página de relatórios com filtros.

- Integração:

  - Testar conexão com o MT5 em ambiente simulado.

  - Validar fluxo de dados.

##### Fase 3: Testes e Validação (2 semanas)

- Rodar testes automatizados para validar integração.

- Simular cenários reais para verificar funcionalidades.

- Ajustar bugs ou melhorias identificadas.

##### Fase 4: Deploy e Monitoramento (1 semana)

- Deploy da plataforma em ambiente de produção.

- Configurar monitoramento contínuo.

- Iniciar operação em conta demo para ajustes finais.

### 6. Fluxo de Trabalho Simplificado

graph TD

A[Receber Dados do MT5] --> B[Processar e Armazenar]

B --> C[Atualizar Dashboard]

C --> D[Gerar Relatórios]

D --> E[Enviar para RiskGuardian]

### 7. Perguntas para Clarificação

Antes de iniciarmos o desenvolvimento, gostaria de confirmar alguns pontos:

- Formato dos Dados Enviados pelo MT5:

  - Os dados serão enviados em JSON, CSV ou outro formato?

  - Quais campos específicos devem ser capturados (ex.: preço, volume, spread)?

- Frequência da Coleta:

  - Os dados serão enviados em tempo real ou periodicamente (ex.: a cada minuto)?

  - Há limite de volume de dados que devemos considerar?

- Segurança:

  - O sistema deve utilizar criptografia para proteger os dados sensíveis?

  - Será necessário autenticação para acessar a API do MT5?

- Dashboards:

  - Quais métricas devem ser exibidas no dashboard principal?

  - Há preferência por algum tipo específico de gráfico (ex.: candlestick, barras, linhas)?

- Notificações:

  - Os alertas devem ser enviados via Telegram, Email ou outros canais?

  - Quais condições devem acionar notificações (ex.: drawdown alto, posição fechada)?

### 8. Considerações Finais

Com este plano, estamos prontos para criar uma plataforma centralizada que atue como um "receptáculo" para todos os dados gerados pelo MT5. A estrutura modular permitirá expandir facilmente o sistema em fases futuras, incorporando análises avançadas, machine learning e outras funcionalidades.