### Estrutura Inicial do Sistema

#### 1.1 Backend

- Linguagem: Python.

- Framework: FastAPI ou Django para criar endpoints eficientes.

- Banco de Dados:

  - PostgreSQL: Armazenar dados históricos e logs.

  - Redis: Cache para dados em tempo real.

#### 1.2 Frontend

- Framework: React ou Vue.js para criar uma interface interativa.

- Bibliotecas Gráficas: Chart.js ou Plotly para visualização dinâmica de dados.

#### 1.3 Integração com MT5

- MetaTrader5 API: Usar a biblioteca oficial para coletar dados e enviar ordens.

- SDK do MT5: Configurar acesso avançado ao terminal.

### 2. Cronograma de Desenvolvimento

#### Fase 1: Configuração do Ambiente (2 semanas)

- Configurar Servidor VPS:

  - Sistema Operacional: Windows Server 2022.

  - Recursos:

    - CPU: 6 vCORE.

    - Memória: 4GB RAM.

    - Armazenamento: 50GB SSD.

- Instalar Dependências:

  - Python 3.9+.

  - MetaTrader5 API (pip install MetaTrader5).

  - FastAPI/Django (pip install fastapi/django).

  - PostgreSQL (psycopg2 para integração).

  - Redis (redis-py).

- Criar Estrutura Básica:

  - Definir modelos para armazenamento de dados no banco.

  - Criar endpoints iniciais para comunicação com o MT5.

#### Fase 2: Implementação das Funcionalidades Essenciais (4 semanas)

- Conexão com o MT5:

  - Receber dados em tempo real (preços, volumes, posições abertas).

  - Enviar logs para o banco de dados.

- Dashboard Básico:

  - Visualizar posições abertas, lucros/prejuízos e exposição ao risco.

  - Adicionar gráficos interativos (candlesticks, indicadores técnicos).

- Relatórios Automatizados:

  - Gerar relatórios diários sobre desempenho.

  - Exportar dados para PDF/Excel.

- Logs Detalhados:

  - Registrar todas as operações realizadas pelo robô.

  - Implementar alertas automáticos via Telegram/Email.

#### Fase 3: Testes e Validação (2 semanas)

- Rodar Simulações:

  - Validar recepção de dados em diferentes cenários (alta volatilidade, baixa liquidez).

  - Testar funcionalidades do dashboard.

- Corrigir Bugs:

  - Refatorar código conforme necessidade.

  - Garantir compatibilidade com o MT5.

- Validar Conexões:

  - Certificar-se de que os dados estão sendo recebidos corretamente.

  - Verificar latência (< 40ms).

#### Fase 4: Deploy e Monitoramento (1 semana)

- Deploy na Nuvem:

  - Escolher provedor (DigitalOcean ou AWS).

  - Configurar containerização com Docker/Kubernetes.

- Monitoramento Contínuo:

  - Ativar logs detalhados.

  - Estabelecer rotinas automáticas de backup.

- Teste em Produção:

  - Rodar o sistema em conta demo.

  - Ajustar parâmetros conforme resultados.

### 3. Divisão de Responsabilidades

#### Equipe de Desenvolvimento

- Dr. Sarah Kim (CTO): Supervisionar arquitetura e integração com IA.

- Carlos Mendes (Desenvolvedor): Implementar backend e frontend.

- Beatriz Rocha (Especialista em Dados): Garantir qualidade dos dados e otimização de bancos.

#### Agentes Virtuais

- Agente Executor (Trader Bot): Gerenciar execução de ordens.

- Agente Analista: Processar dados e gerar relatórios.

- Agente Planejador: Organizar tarefas e ajustar prazos.

- Agente Consultor: Fornecer insights sobre condições de mercado.

### 4. Código Base para Início

#### 4.1 Conexão com MT5

python

Copiar

#### 4.2 Banco de Dados

sql

Copiar

#### 4.3 Dashboard Simples

javascript

Copiar

### 5. Próximos Passos

#### Passo 1: Configurar Ambiente

- Instalar dependências no servidor VPS.

- Configurar conexão com o MT5.

#### Passo 2: Desenvolver Backend

- Criar endpoints para receber dados do MT5.

- Integrar banco de dados PostgreSQL + Redis.

#### Passo 3: Criar Frontend

- Desenvolver dashboard básico com React/Vue.js.

- Incorporar gráficos interativos.

#### Passo 4: Testar em Ambiente Demo

- Validar recepção de dados.

- Testar execução de ordens simuladas.

### 6. Considerações Finais

Com este plano, estamos prontos para dar início ao desenvolvimento da plataforma SAMSUNG GLOBAL MARKET . O foco será:

- Eficiência: Garantir processamento rápido e sem falhas.

- Segurança: Criptografar dados e implementar backups automáticos.

- Transparência: Manter logs detalhados e dashboards interativos.